# 🗺️ Roadmap de Atualizações - ClickPet App

## 📅 Período: Últimos 2 meses (26 de Março de 2026 a 26 de Maio de 2026)

Este documento detalha o progresso técnico e funcional do ClickPet durante os últimos dois meses. O foco principal do período foi a transição para um modelo financeiro robusto com suporte a split de pagamentos via AbacatePay, refatoração profunda da experiência de onboarding de parceiros, estabilização de sessões de usuário e melhorias críticas de segurança (multitenancy).

______________________________________________________________________

## 🚀 Destaques das Atualizações

### 1. 💳 Integração Financeira & Fluxo de Checkout (AbacatePay)

Integração do AbacatePay: Implementação completa da API de pagamentos do AbacatePay (src/lib/abacatepay.ts), viabilizando a geração de cobranças (Pix/Cartão), webhooks de atualização e fluxo de assinaturas.

Divisão de Pagamentos (Split 2.0): Criação da estrutura de splits (src/lib/split-service.ts e /api/admin/splits), permitindo a divisão automática do valor da transação entre a plataforma e os parceiros integrados.

Gestão de Comprovantes de Lojas: Desenvolvimento de uma nova tela e modal de comprovantes (src/app/partner/receipts/page.tsx), acessível pela barra lateral, para que parceiros possam gerenciar e anexar faturas e comprovantes financeiros.

Fluxo de Pagamento & Checkout: Reformulação completa da tela de finalização de compra (src/app/checkout/page.tsx) com sincronização automática de sessão e tratamento robusto de erros para evitar duplicidade de transações.

### 2. 👥 Experiência do Usuário (UI/UX) & Fluxo de Onboarding

Refatoração de Login e Cadastro: Renovação visual das telas de autenticação (Register.module.css e login.module.css), com um fluxo otimizado para que petshops e clínicas veterinárias insiram seus dados de forma rápida.

Configurações de Lojas/Parceiros: Atualização profunda da tela de configurações (src/app/partner/settings/page.tsx) com campos detalhados sobre geolocalização e serviços oferecidos.

Otimização Mobile: Ajustes em contêineres do formulário mobile, melhoria na responsividade de menus laterais (Sidebar.tsx), no rodapé (footer) e suavização da velocidade de rolagem e arraste do carrossel principal.

Gerenciamento de Serviços e Catálogos: Implementação de modais dedicados a produtos e serviços (ProductModal e ServiceModal), com fluxos interativos no dashboard do parceiro.

### 3. 🔒 Segurança, Estabilidade & Banco de Dados

Multitenancy de Cupons (Isolamento de Dados): Correção de uma falha crítica na qual cupons de uma loja podiam ser cruzados com outras. Agora há total validação de inquilino (multitenancy) para garantir privacidade e integridade nas promoções.

Estabilização da Sessão (NextAuth): Resolução de erros 404 intermitentes na autenticação, aumento dos tempos de timeout de conexão para ambientes de produção e diferenciação de interface detalhada para usuários autenticados versus convidados.

Resiliência e Correção de Erros de Build: Resolução de erros de build na página estática de detalhes de produtos (src/app/product/[id]/page.tsx) e prevenção de concorrência em conexão com o MongoDB.

Scripts de Manutenção: Desenvolvimento de utilitários para recálculo automático de avaliações (recalculateRatings.mjs), limpeza profunda de índices de cupons e validação de consistência.

______________________________________________________________________

## 📈 Linha do Tempo de Entregas (Changelog Detalhado)

### 📅 Maio de 2026

Melhoria de Performance Global: Otimização dos tempos de resposta de requisições gerais e limpeza de fluxos redundantes no logout e auditorias (a58786e).

Comprovantes & Financeiro: Lançamento da interface de gerenciamento de comprovantes (Sidebar e Modal de Recibos de Lojas).

Arquitetura de Splits: Lançamento do Split de Pagamentos 2.0 integrado com os webhooks do AbacatePay.

Ajustes de UI: Atualização do Favicon oficial do sistema e correções nas dependências de rotas.

### 📅 Abril de 2026

Correções de UX e Responsividade: Ajuste de velocidade do carrossel de fotos das lojas, correção de redirecionamento veterinário e responsividade nos formulários móveis.

Segurança & Bugs Críticos: Resolução de coupon multitenancy e reestruturação de APIs de mensageria, ordens de serviço, consultas e listagem de lojas próximas.

Perfil do Parceiro: Lançamento das novas páginas institucionais (About/Sobre e Sobre Parceiro) e refinamento do perfil da loja física do parceiro.

Banco de Dados: Estabilização do timeout do NextAuth e resiliência de conexão do MongoDB em produção.

### 📅 Março de 2026 (Final do Mês)

AbacatePay: Lançamento do checkout unificado com AbacatePay para pagamentos avulsos e assinaturas recorrentes de parceiros.

Nova Autenticação: Refatoração das páginas de login e cadastro. Melhoria no fluxo de onboarding do petshop.

Estrutura Inicial de Testes: Integração do framework Jest com as suítes de testes para ordens de serviço (orders.test.ts), produtos (products.test.ts) e fluxos de cadastro (registration.test.ts).

______________________________________________________________________

## 🗺️ Próximos Passos Recomendados

Considerando o que foi consolidado até aqui, as seguintes prioridades de desenvolvimento são sugeridas para os próximos ciclos:

### 📊 Diagrama de Fluxo (Mermaid)

graph TD

A[Checkout & Onboarding Estabelecidos] --> B[Fase 4: Agendamentos Recorrentes & Carrinho Inteligente]

B --> C[Fase 5: Rastreamento Avançado de Entregas]

C --> D[Fase 6 & 7: Dashboard de Analytics & Estoque]

D --> E[Fase 8+: Gamificação e Promoções Avançadas]

Agendamentos Recorrentes & Recomendações (Fase 4): Criar os modelos e rotas para compras recorrentes (rações, assinaturas de banho e tosa) e o motor de recomendação inteligente baseado em compras anteriores.

Rastreamento em Tempo Real (Fase 5): Integração com APIs de geolocalização e o componente LiveTrackingMap para exibição em tempo real do entregador no mapa.

Painel de Métricas / Analytics (Fase 6): Oferecer gráficos dinâmicos de faturamento e performance de vendas para os lojistas parceiros.